План разработки

|  |  |
| --- | --- |
| Дата | Что должно быть готово |
| 1 неделя | |
| Среда | Внешняя и внутренняя спецификация, план разработки |
| Четверг | План разработки выложить в репозиторий |
| Пятница | Прототип графического приложения |
| 2 неделя | |
| Понедельник | 1 версия приложения  Необходимо:  Отрисовать граф после чтения из файла  Переход к следующему шагу алгоритма |
| Среда | 2 версия приложения  Обработать исключительные ситуации  Выбор стартовой вершины  Внешние доработки графического интерфейса (кнопки, панели)  Мануал по работе с программой  Промежуточные данные и пометки вершин |
| Среда | Добавить в репозиторий отчет и проект |
| Пятница | Должно быть сдано/показано. |